FD CULINARY  /  PROYEK WEBSITE

# Proposal Website Katalog

Solusi katalog digital untuk FD Culinary

| Klien | FD Culinary | Versi | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | 6 Oktober 2026 | Status | Draf untuk pembahasan |

# Ringkasan penawaran

Kami mengajukan website katalog FD Culinary sebagai etalase digital untuk memperlihatkan pilihan minuman dan kue, ukuran, harga, cerita brand, dan review. Pelanggan memilih kategori serta ukuran di website; tombol WhatsApp menyiapkan daftar katalog, lalu owner dan pelanggan menyelesaikan pemesanan di chat.

Proposal ini merangkum versi proyek yang tersedia per 6 Oktober 2026. Nilai jasa, jadwal kalender, jumlah revisi, dan dukungan setelah publikasi perlu diisi dan disepakati sebelum proposal menjadi penawaran final.

# Kebutuhan yang dijawab

| Kebutuhan | Solusi pada website |
| --- | --- |
| Pilihan dan harga mudah dibandingkan | Kartu menampilkan nama, foto, kelompok, ukuran, harga, dan deskripsi. |
| Kategori mudah dijelajahi | Tab Minuman/Kue memperbarui katalog dan review. |
| Pemesanan tetap dibicarakan dengan owner | CTA WhatsApp membuka daftar katalog, ukuran, dan harga yang dipilih. |
| Pengenalan brand dan bukti sosial | Cerita Kami, video review minuman, review pelanggan, dan poster menu. |

# Ruang lingkup yang ditawarkan

Beranda dengan foto hero, ringkasan brand, harga mulai, CTA Menu/WhatsApp.

Menu dengan kategori Minuman/Kue, pencarian, dan kartu produk responsif.

Pilihan harga minuman 250 ml/1 L yang diperbarui pada kartu tanpa reload.

Pesan katalog WhatsApp berdasarkan kategori aktif, ukuran, dan harga.

Cerita Kami, poster menu yang dapat diperbesar, video review Minuman, review kategori, footer, dan navigasi ponsel.

Pemeriksaan fungsi sesuai BRS dan serah terima melalui BA UAT.

## Batas layanan

Website tidak menangani keranjang, pembayaran, stok, status pesanan, atau transaksi. Owner memproses pesanan di WhatsApp. API WhatsApp, payment gateway, backend, dashboard admin, dan pembuatan foto produk tambahan memerlukan penawaran baru.

# Menu dan harga katalog

| Minuman | 250 ml | 1 L |
| --- | --- | --- |
| Roasted Jasmine Milktea | Rp16.000 | Rp56.000 |
| Roasted Oolong Milktea | Rp16.000 | Rp56.000 |
| Blooming Jasmine | Rp25.000 | Rp95.000 |
| Matcha Latte | Rp18.000 | Rp68.000 |
| Matcha Oat Latte | Rp24.000 | Rp90.000 |
| Choco Hazelnut | Rp18.000 | Rp68.000 |
| Palm Sugar Latte | Rp16.000 | Rp60.000 |
| Palm Sugar Oat Latte | Rp24.000 | Rp80.000 |
| Creamy Butterscotch | Rp16.000 | Rp60.000 |
| Creamy Caramel | Rp16.000 | Rp60.000 |

| Kue | Satuan | Harga |
| --- | --- | --- |
| Fudgy Chocolate Brownies | 1 slice | Rp18.000 |
| Basque Cheesecake | 1 slice | Rp22.000 |
| Butter Croissant | 1 pcs | Rp16.000 |

Rentang harga per kelompok minuman: 250 ml Rp16.000–Rp25.000; 1 L Rp56.000–Rp95.000. Rincian per produk ada di BRS. Foto ukuran 1 L saat ini memakai foto katalog yang sama dengan pembesaran tampilan; foto khusus botol 1 L belum tersedia.

# Rencana kerja dan keluaran

| Tahap | Aktivitas | Keluaran / persetujuan |
| --- | --- | --- |
| 1. Validasi | Konfirmasi BRS, kontak, konten, katalog, domain/hosting. | BRS disetujui; data produk final. |
| 2. Visual | Tinjau susunan halaman dan aset; pilih konsep hero final. | Arah visual dan aset disetujui. |
| 3. Pemeriksaan | Tinjau kategori, pencarian, ukuran/harga, WhatsApp, poster, review, responsif. | Catatan UAT dan daftar perbaikan. |
| 4. Publikasi | Siapkan domain/hosting dan deploy. | Website pada domain klien; SSL/DNS diperiksa. |
| 5. Serah terima | Serahkan source, panduan ringkas, dan akses via kanal aman. | BA serah terima ditandatangani. |

Tanggal mulai dan durasi tiap tahap diisi bersama setelah materi lengkap, penanggung jawab, dan nilai jasa disetujui.

# Estimasi biaya awal

| Komponen | Nilai / status |
| --- | --- |
| Jasa pembuatan/finalisasi website | Rp [diisi penyedia] |
| Setup domain dan hosting | Rp [diisi penyedia jika ditagihkan melalui vendor]; biaya layanan pihak ketiga dicatat terpisah. |
| Konten/foto tambahan | Rp [opsional; berdasarkan jumlah aset] |
| Pemeliharaan setelah garansi | Rp [opsional per bulan/tahun] |
| Pajak | [diisi sesuai status dan ketentuan penagihan] |
| Total jasa satu kali | Rp [diisi setelah lingkup/pajak disepakati] |

# Estimasi biaya operasional tahunan

Versi website saat ini adalah katalog front end yang membuka tautan WhatsApp. Tidak ada backend pesanan, database bisnis, atau payment gateway. Angka berikut adalah estimasi layanan pihak ketiga, bukan penawaran harga jasa website.

| Komponen | Tahun pertama | Tahun berikutnya | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting shared Small | Rp17.900/bulan | ± Rp214.800/tahun | Harga promo yang terlihat 6 Okt 2026; masa tagih/perpanjangan harus dikonfirmasi. Paket mencantumkan SSL, Node.js, email, dan domain gratis tahun pertama dengan syarat tertentu. |
| Domain .com | Rp137.000 tahun pertama | Rp201.000/tahun renewal | Harga registrasi promo; perpanjangan mengikuti harga normal yang ditampilkan. |
| Domain .id | Rp219.000/tahun | Rp219.000/tahun renewal | Harga yang tampil saat pemeriksaan. |
| SSL | Rp0 pada paket dirujuk | Rp0 selama memenuhi syarat | Sertifikat Let's Encrypt dicantumkan termasuk. |
| Email bisnis | Termasuk pada paket dirujuk | Biaya email khusus dapat berlaku | Kapasitas dan kuota mengikuti paket hosting. |
| Tautan WhatsApp | Rp0 biaya integrasi website | Rp0 biaya integrasi website | Website memakai tautan wa.me, bukan WhatsApp Business Platform API. |
| Pemeliharaan website | Belum ditentukan | Rp [diisi penyedia] | Opsional; pembaruan harga, konten, dan dukungan teknis perlu disepakati. |

## Contoh anggaran domain dan hosting

Jika domain tidak termasuk paket Small, hosting dihitung Rp214.800/tahun (Rp17.900 × 12). Dengan .com promo tahun pertama, contoh anggaran menjadi sekitar Rp351.800 untuk tahun pertama dan Rp415.800 pada tahun kedua; dengan .id menjadi sekitar Rp433.800 per tahun. Jika domain termasuk bundel promosi, biaya tahun pertama dapat lebih rendah. Syarat bundel dan ekstensi domain gratis perlu diperiksa pada saat checkout.

Belum termasuk jasa pembuatan/finalisasi website, pajak jika dikenakan, email khusus berbayar, pembelian aset, biaya payment gateway, dan pemeliharaan. Website tidak memproses pembayaran, sehingga biaya payment gateway tidak masuk estimasi.

# Tanggung jawab klien

Menyetujui harga, satuan, deskripsi, foto, cerita bisnis, kontak WhatsApp, dan hak penggunaan aset.

Menunjuk satu penanggung jawab untuk keputusan dan umpan balik terkonsolidasi.

Menyiapkan akun domain/hosting milik klien atau menunjuk pihak pembayar.

Mengelola stok, jumlah pesanan, pembayaran, pengantaran, dan konfirmasi transaksi lewat WhatsApp.

# Asumsi dan masa berlaku

Nilai jasa, tanggal, termin, masa berlaku proposal, jumlah revisi, masa garansi, dan dukungan masih perlu dilengkapi. Harga domain/hosting adalah snapshot publik 6 Oktober 2026; paket, promosi, domain bundel, pajak, dan renewal wajib dicek saat checkout. Proposal berlaku setelah semua kolom komersial dilengkapi dan disetujui.

# Sumber dan dasar penyusunan

Fungsi website dirangkum dari source proyek per 6 Oktober 2026 dan materi katalog yang diberikan klien. Harga penyedia diperiksa pada tanggal yang sama dan dapat berubah.

Hosting Rumahweb: https://www.rumahweb.com/hosting-murah/ — Paket Small tercantum Rp17.900/bulan; SSL gratis, Node.js dan email tersedia, domain gratis satu tahun bergantung paket/ketentuan. Harga promo dan masa tagih perlu diperiksa saat checkout.

Domain Rumahweb: https://www.rumahweb.com/domain-murah/ — Harga saat pemeriksaan: .com Rp137.000 tahun pertama dengan renewal Rp201.000/tahun; .id Rp219.000/tahun. Harga dapat berubah.

WhatsApp Help Center: https://faq.whatsapp.com/5913398998672934/ — Panduan resmi fitur Click to Chat melalui tautan wa.me.